Alistamiento Fase Desarrollo

Andrés Cabrales Baena

Sofía Segura Guacare

Gerson Samuel Sánchez García

Juliana García Pérez

SENA - Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información

30/07/2025

Bogotá, Colombia

Introducción	2

Interpretación del Informe de Diseño	3

Planificación de trabajo (Scrum y Sprints)	12

Selección de herramientas de desarrollo	18

Configuración del entorno de desarrollo	27

Definición de estándares de codificación	31

Configuración de Git y flujo de trabajo colaborativo	34

Configuración de CI/CD (Integración Continua)	36

Anexos	36

# Introducción

En el taller actual, tendremos que diseñar, preparar y estandarizar el entorno de desarrollo para la construcción de nuestro sistema de información, aplicando buenas prácticas de ingeniería de software, interpretación de requerimientos, definición de estándares y herramientas de apoyo.

## Interpretación del Informe de Diseño

En esta primera actividad, tuvimos que analizar los requerimientos del sistema y extraer el diseño lógico y funcional para comenzar la planificación técnica del desarrollo.

En base a esto, los siguientes procesos son:

- Diagrama de Casos de Uso:

- Diagrama_Casos_de_Uso

- Modelo Relacional:

- Modelo_Relacional

- Diagrama de Clases:

- Diagrama_de_Clases

- Tabla de actores vs Funcionalidades:

- Tabla_Funcionalidades_Usuarios

- Propuesta de arquitectura o API:

En esta actividad, hemos escogido como arquitectura de nuestro aplicativo web, la titulada “API Rest”.

En nuestro proyecto de (Mediconnect) usamos APIS REST para que el aplicativo web de médicos y pacientes se comuniquen con el servidor de una forma más ordenada. El aplicativo web le hace peticiones al back-end, que procesa la información y le responde inmediatamente con los datos.

Esto nos ayudara a separar la parte que ve el usuario y los datos, facilitando transformaciones que están por suceder sin afectar todo. También asegura que solo usuarios autorizados accedan y facilita integrar otros sistemas.

Es decir (un ejemplo) un médico pide sus citas normalmente y la API le responde con esa información para mostrarla en el aplicativo web

Las APIS hacen que nuestro aplicativo sea más seguro, organizado y fácil de mantener y entender.

- Diseño de las interfaces gráficas:

Durante los trimestres pasados, hemos venido estudiando, modificando y adaptando los diseños para que sean los más adecuados a la hora de presentar el proyecto a los usuarios finales, dicho eso, los resultados del diseño son:

- Diseño_interfaces_canva

## Planificación de trabajo (Scrum y Sprints)

En esta segunda actividad, tuvimos que establecer un backlog, definir sprints y organizar el equipo de desarrollo bajo la metodología ágil, que en nuestro caso fue SCRUM.

En base a eso, tuvimos que realizar la siguiente serie de actividades:

Tablero en JIRA:

- Tablero_JIRA

Priorización de historias de usuario:

- Product_Backlog

Definición y creación de al menos 2 sprints iniciales:

- Sprint_Backlog

- Backlog_JIRA

Organización y formulación de las plantillas para reuniones:

- Daily SCRUM

- Daily_Sprint_1

- Sprint Review

- Sprint_Review_Sprint_1

- Sprint Retrospective

- Sprint_Retrospective_Sprint_1

Creación de una bitácora individual:

- Bitácora individual

- Bitacora_Sprint_1

## Selección de herramientas de desarrollo

Para esta nueva actividad, tuvimos que escoger el stack tecnológico para frontend, backend y base de datos acorde a las necesidades de nuestro proyecto “MediConnect”.

Mencionado esto, las actividades se encuentran desarrolladas según el orden establecido en el taller:

Primeramente, tuvimos que comparar 2 stacks, que, en otras palabras, es una estructura de datos e información dentro de un proyecto, en nuestro caso, decidimos comparar el primer stack: PIRN, y el segundo stack PERN. Cada uno de estos, cuenta con diferentes programas y lenguajes, debido a eso hemos formulado la siguiente tabla:

Esta tabla se hizo con el fin de encontrar cual de estas dos es la mejor opción para el desarrollo de nuestro proyecto, y, aunque ambas son muy buenas, a nuestra opinión y criterio, hemos decidido optar por el stack “PIRN”.

Escogimos el stack “PIRN” porque creemos y en base a nuestros conocimientos y experiencia, es el que mejor se adapta a nuestro proyecto “MediConnect”, debido a que nos brinda una facilidad de desarrollo en Python, lenguaje que dominamos correctamente. Además, de que este cuenta con frameworks muy utiles como lo son FastAPI o Flask que nos permiten desarrollar servicios de backend de manera rápida y sencilla.

También podemos contar con un excelente rendimiento alto en el manejo de datos y usuarios. Un frontend moderno con React.js, ya que React permite construir interfaces de usuario reactivas, dinámicas y rápidas, ideales para un sistema donde los usuarios deben ver disponibilidad de citas en tiempo real, seleccionar fechas, recibir confirmaciones, etc. Teniendo en cuenta que la experiencia del usuario puede mejorarse con facilidad usando componentes interactivos (calendarios, formularios dinámicos, validaciones instantáneas).

Algo importante por lo que escogimos este stack, se debe a su gestión estructurada de datos con MySQL o MariaDB, ya que el agendamiento de citas requiere relaciones claras entre entidades como usuarios, horarios, fechas, servicios, etc. Y, MySQL o MariaDB, al ser bases de datos relacionales, ofrecen consultas estructuradas y consistencia de datos, fundamentales en aplicaciones críticas. Un pequeño detalle que no está demás de mencionar es sobre la herramienta HeidiSQL que facilita la administración visual de estas bases.

Y, por último, y más importante, se debe a su seguridad y control, ya que Python y FastAPI permiten fácilmente integrar autenticación (tokens JWT, OAuth2), validaciones robustas y protección contra ataques comunes, y Nginx puede actuar como proxy inverso para mejorar el rendimiento, compresión de archivos y manejo de HTTPS.

Teniendo en cuenta lo que ya hemos comentado anteriormente, a continuación, tuvimos que instalar las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo de nuestro proyecto. Para ello, tuvimos que realizar las siguientes acciones e instalaciones:

- Instalaciones:

- Instalación de ReactJS:

- Requirements.txt (dependencias de Python):

Por último, tuvimos que documentar toda la configuración relacionada con el entorno local (.venv) de nuestro proyecto y futuro aplicativo web, y es que, para trabajar de manera conjunta, cada dispositivo en el que se desarrolle una función debe contener ciertas condiciones como bien lo veníamos mencionando.

Para ello, realizamos una serie de pasos que hemos aprendido durante el proceso de formación, y es que, después de definir de lo que tratará nuestro proyecto, tenemos que:

- Estructura de carpetas base:

  - Tener una carpeta raíz del proyecto con subcarpetas como:

    - backend para el servidor y lógica del sistema

    - frontend para la interfaz gráfica

    - db para la base de datos

    - docs para documentación

- Levantar el servidor local:

  - Utilizar el framework Flask (Python) para iniciar el backend.

  - Asegurarse de que el servidor responda correctamente en localhost.

- Crear README.md:

  - Incluir instrucciones básicas de instalación, ejecución y dependencias.

  - Ejemplo: cómo instalar paquetes con npm install o pip install.

- Configurar dependencias iniciales:

  - Tener herramientas necesarias como:

  - IDE (Visual Studio Code)

  - Node.js y Python

  - Git para control de versiones

  - Usar npm init o pip para crear tu archivo de configuración (package.json por parte de ReactJS y requirements.txt por Python).

- Subir a GitHub:

  - Crear un repositorio y sube tu proyecto.

  - Incluir el README.md y evidencia del entorno funcionando.

## Configuración del entorno de desarrollo

Una vez finalizada la etapa anterior, debemos alistarnos para el paso más importante del proceso de nuestro proyecto, y es tener preparado, listo y funcional el entorno base del proyecto para iniciar la codificación.

En primer lugar y para prepararnos, tuvimos que crear la estructura base de las carpetas, la cual se puede ver en la siguiente captura:

Seguido de eso, tenemos que presentar como logramos activar un servidor propio en el cual podamos desarrollar y visualizar nuestro proyecto, en nuestro caso, utilizamos Flask:

Además de eso, también creamos un archivo tipo README.md con las instrucciones básicas de uso para que, a la hora de rotar el proyecto entre el equipo, se eviten gran parte de confusiones. Dicho esto, y después de haber investigado arduamente sobre cómo crear un archivo README.md con buena presentación, el resultado se puede visualizar de manera previa así:

- README.md

- MediConnect_GitHub

Por último, el paso antes de iniciar el desarrollo del proyecto es configurar correctamente las dependencias iniciales:

## Definición de estándares de codificación

Para esta quinta actividad, tenemos que establecer criterios para escritura de código, nomenclatura y estructura del repositorio del proyecto.

Teniendo en cuenta eso y las actividades del taller, el primer paso es crear un archivo .md en el cual se pueda presenciar las reglas de nombres, comentarios y documentación interna, identación y estilo de código y mostrar algunos ejemplos de lo que es aceptado y lo que NO es aceptado. El resultado de dicho archivo es el siguiente:

- Guia_Estandares_Codigo.md

Aparte de tener un archivo .md en el cual se incluyan todas las reglas de identación, también debemos tener unas herramientas para cumplir con estas, dichas herramientas son:

## Configuración de Git y flujo de trabajo colaborativo

Para esta actividad, vamos a irnos directamente a la herramienta de GitHub, a crear, subir y guardar todos los procesos, archivos y procedimientos que hemos venido mostrando en el transcurso de este taller.

Primero, debemos crear un repositorio de nuestro proyecto en el que todos los integrantes del equipo podamos participar:

- GitHub_MediConnect

Seguido de eso, definimos ramas debido a recomendaciones de varios instructores e investigaciones internas para tener un buen flujo de trabajo, por ello, tenemos contaremos actualmente con tres (3) ramas a trabajar:

- Main: es la rama que contendrá el código final

- Develop: es la rama previa y en proceso de producción

- Testing: es la rama de pruebas, que servirá para comprobar la finalidad de las funciones dentro del proyecto

Además, fue necesario definir previamente algunas de las ramas que se utilizarían durante el desarrollo del proyecto, con el fin de establecer una estructura clara y organizada en el flujo de trabajo colaborativo. Estas ramas permiten segmentar las tareas según su propósito, facilitando tanto el control de versiones como la integración de nuevas funcionalidades. A continuación:

Por último, creamos el archivo “Git_Workflow.md” el cual define el flujo de trabajo estándar para colaborar de forma eficiente en el equipo de trabajo:

- Git_Workflow.md

## Configuración de CI/CD (Integración Continua)

En esta última actividad, ...

# Anexos

En esta sección se encontrarán todos los enlaces, archivos, imágenes, entre otros datos e información demás que se utilizó en el transcurso del desarrollo del taller. Los enlaces son los siguientes:

- Diagrama_Casos_de_Uso

- Modelo_Relacional

- Diagrama_de_Clases

- MVC

- A

- A

- Tablero_JIRA

- Product_Backlog

- Sprint_Backlog

- Backlog_JIRA

- Daily_Sprint_1

- Sprint_Review_Sprint_1

- Sprint_Retrospective_Sprint_1

- Bitacora_Sprint_1